1. **Información General:**

**Fecha de realización:**

17 de mayo de 2018

**Número del Sprint:***1*

**Asistentes a la reunión**: Juan Manuel García Rodríguez, Alejandro Aspano López, Enrique cobo Almodóvar, Carlos Miguel González Mateo

1. **Objetivos de la reunión**

Se trataron los siguientes temas:

* Definición de los Roles dentro del proyecto
* Plan de comunicación
* Determinación del Sprint 1
* Tareas a cumplimentar
* Distribución del trabajo
  1. **. Definición de los Roles dentro del Proyecto**

**Product Owner:** Juan Manuel García Rodríguez

**Scrum Master:** Juan Manuel García Rodríguez

**Equipo de trabajo:** Alejandro Aspano López, Enrique cobo Almodóvar, Carlos Miguel González Mateo

* 1. **. Plan de comunicación:**
* Se estableció que para la gestión del proyecto se aplicará la herramienta ***Github*** la cual nos permitirá mantener un control de versiones del trabajo, así como mantener un tablero kanvan con las tareas a realizar***.***
  1. **. Definir la plataforma tecnológica, lenguaje de programación y herramientas.**

**Lenguaje de programación:** JAVA, JAVASCRIPT, HTML, CSS

**Motor de base de datos:** MYSQL.

**Repositorio:** Git Hub.

* 1. **. Determinación del Sprint 1**

El ***Product Owner*** inició incluyendo en la pila del producto (Product Backlog) los casos de uso del sistema.

**Estas son:**

**CU1:** *Yo como usuario: deseo poder inicializar sesión en el sistema*

**CU2***:* *Yo como usuario: deseo poder realizar una búsqueda total o parcial de información.*

**CU3:** *Yo como usuario: deseo que el sistema me permita guardar los parámetros establecidos en una búsqueda para poder reutilizarla en el futuro.*

**CU4:** *Yo como usuario: deseo que el sistema me permita guardar los parámetros establecidos en una búsqueda para poder reutilizarla en el futuro.*

**CU5:** *Yo como usuario: deseo poder consultar los parámetros de una consulta guardada.*

**CU6:** *Yo como usuario: deseo poder borrar los parámetros de una consulta guardada.*

**CU7:** *Yo como usuario: deseo poder consultar los resultados de una búsqueda***.**

**CU8:** *Yo como usuario: deseo poder borrar los resultados de una búsqueda.*

**CU9:** *Yo como usuario: deseo poder crearme una cuenta en el sistema*

**CU10:** *Yo como usuario: deseo poder modificar los parámetros de mi cuenta (password y grupos de trabajo).*

**CU11:** *Yo como usuario: deseo poder eliminar a un usuario de mi grupo de trabajo.*

**CU12:** *Yo como usuario: deseo poder crear un grupo de trabajo.*

**CU13:** *Yo como usuario: deseo poder borrar un grupo de trabajo.*

El product Owner definió la prioridad de cada historia de usuario de la siguiente forma:

**CU1:** 3

**CU2:** 1

**CU3:** 7

**CU4:** 4

**CU5:** 8

**CU6:** 9

**CU7:** 5

**CU8:** 6

**CU9:** 2

**CU10:** 13

**CU11:** 12

**CU12:** 10

**CU13:** 11

**Entretanto se acordó que en el primer Sprint se desarrollaría la siguiente historia de usuario:**

**US1:** *Yo como usuario reporteador: deseo tener un formulario en el sistema que: me permita reportar inseguridad en Bogotá.*

***La duración del sprint se acordó de 1 semana iniciando el 17/05/2018 y finalizando 24/05/2018.***